IDEA → MVP

Master Spec + Pesquisa de Referências + Roadmap v2

Base oficial para início do projeto • Setembro de 2026

Decisão de projeto O Idea → MVP será construído primeiro porque será a fábrica de especificação dos projetos seguintes. Seu trabalho termina quando uma ideia se transforma em um pacote coerente, verificável e pronto para execução. O Projeto Vivo assume a partir daí o acompanhamento da vida do projeto.

# 1. O que estamos construindo

Um aplicativo que recebe uma ideia ainda incompleta e conduz um processo proporcional à complexidade: entendimento, entrevista, pesquisa, validação, recorte de MVP, especificação, arquitetura, UX, segurança, roadmap, tarefas, contexto para agentes e guardrails. A saída não é apenas texto: é um conjunto versionável de artefatos com rastreabilidade entre intenção, requisitos, tarefas e testes.

Regra de ouro Não queremos uma máquina de gerar documentos. Queremos uma máquina de reduzir ambiguidade antes que uma IA escreva código.

# 2. Pesquisa externa — repositórios que influenciam o projeto

Os projetos abaixo não serão copiados cegamente. Cada um resolve uma parte do problema. O objetivo é aproveitar padrões, formatos e fluxos comprovados, mantendo o Idea independente de um único provedor de IA e evitando complexidade desnecessária.

| Projeto | Proximidade | Aproveitar | Evitar |
| --- | --- | --- | --- |
| AI App Idea Generator | Muito alta | Intake de ideia, questionário, geração de especificação, stack e plano de implementação. | Aproveitar o desenho do funil ideia → perguntas → spec e estudar schema/UX das etapas. |
| Vibe Architect | Muito alta | Propose → Refine → Lock, propostas concretas em vez de perguntas vagas, previews e exportação. | Adotar o padrão de decisão: IA recomenda opções, explica trade-offs, usuário aceita/altera e a decisão fica LOCKED. |
| BuilderOS | Muito alta | Skills encadeáveis: Idea Generator, Idea Validator, Product Planner, Design, Build Loop e Launch. | Separar explicitamente geração, validação e planejamento; estudar skills como módulos independentes e encadeáveis. |
| Spec-Driven Development | Muito alta | requirements.md, design.md e tasks.md; IDs REQ; acceptance; tasks ligadas a requisitos; configs para várias IAs. | Adotar rastreabilidade REQ → TASK → VERIFY e uma constituição compartilhada entre agentes. |
| SpecD | Muito alta | Contexto compilado para agentes, verificação estrutural, approvals e análise de impacto spec↔código. | Inspirar Context Compiler, Consistency Checker e futura análise de impacto. |
| AI PRD Generator | Alta | Clarificação até confiança, PRD técnico, requisitos, user stories, roadmap, tickets, testes e verificação claim-by-claim. | Aproveitar ideia de tipos de projeto, confidence/readiness, matriz de rastreabilidade e revisão independente. |
| SpecDD | Muito alta | Specs pequenas e locais junto ao código, ownership, limites, invariantes, dependências e completion criteria. | Adotar specs locais por módulo e limites explícitos de leitura/modificação. |
| pb-spec | Muito alta | Plan → Build → Verify, DAG de tarefas, TDD, adaptive steering, escalation e Generator/Evaluator Isolation. | Adotar DAG, complexidade de tarefa, evaluator separado e conceito de tarefa verificável. |

## AI App Idea Generator

Repositório: Enterprise-DNA-OS/ai-app-idea-generator

Licença/uso: MIT

O que faz: Intake de ideia, questionário, geração de especificação, stack e plano de implementação.

O que vamos aproveitar: Aproveitar o desenho do funil ideia → perguntas → spec e estudar schema/UX das etapas.

O que não vamos trazer agora: Não adotar Supabase + 17 funções como requisito do nosso MVP; nosso primeiro núcleo deve ser local-first e Android-first.

## Vibe Architect

Repositório: mohdhd/vibe-architect

Licença/uso: Verificar antes de copiar código

O que faz: Propose → Refine → Lock, propostas concretas em vez de perguntas vagas, previews e exportação.

O que vamos aproveitar: Adotar o padrão de decisão: IA recomenda opções, explica trade-offs, usuário aceita/altera e a decisão fica LOCKED.

O que não vamos trazer agora: Não acoplar o produto a React nem copiar UI/implementação sem checar licença/compatibilidade.

## BuilderOS

Repositório: BuildGreatProducts/builder-os

Licença/uso: Verificar LICENSE.txt

O que faz: Skills encadeáveis: Idea Generator, Idea Validator, Product Planner, Design, Build Loop e Launch.

O que vamos aproveitar: Separar explicitamente geração, validação e planejamento; estudar skills como módulos independentes e encadeáveis.

O que não vamos trazer agora: Não trazer o Build MVP automático para o primeiro Idea; execução pertence depois ao Projeto Vivo/agentes.

## Spec-Driven Development

Repositório: agentgill/spec-driven-development

Licença/uso: MIT

O que faz: requirements.md, design.md e tasks.md; IDs REQ; acceptance; tasks ligadas a requisitos; configs para várias IAs.

O que vamos aproveitar: Adotar rastreabilidade REQ → TASK → VERIFY e uma constituição compartilhada entre agentes.

O que não vamos trazer agora: Não limitar nosso formato aos três arquivos; Idea precisa também de validação, MVP, riscos, decisões e pesquisa.

## SpecD

Repositório: specd-sdd/SpecD

Licença/uso: Verificar licença

O que faz: Contexto compilado para agentes, verificação estrutural, approvals e análise de impacto spec↔código.

O que vamos aproveitar: Inspirar Context Compiler, Consistency Checker e futura análise de impacto.

O que não vamos trazer agora: Não implementar grafo completo de código no MVP; isso é fase avançada e pode migrar para SpecGuard/Projeto Vivo.

## AI PRD Generator

Repositório: cdeust/ai-prd-generator

Licença/uso: Free + recursos licenciados

O que faz: Clarificação até confiança, PRD técnico, requisitos, user stories, roadmap, tickets, testes e verificação claim-by-claim.

O que vamos aproveitar: Aproveitar ideia de tipos de projeto, confidence/readiness, matriz de rastreabilidade e revisão independente.

O que não vamos trazer agora: Não copiar componentes pagos/licenciados nem usar '95% de confiança' como verdade objetiva; nosso readiness será baseado em checks.

## SpecDD

Repositório: specdd/specdd

Licença/uso: Verificar licença

O que faz: Specs pequenas e locais junto ao código, ownership, limites, invariantes, dependências e completion criteria.

O que vamos aproveitar: Adotar specs locais por módulo e limites explícitos de leitura/modificação.

O que não vamos trazer agora: Não substituir a visão global por centenas de specs; manter Master Spec curta + specs locais quando necessárias.

## pb-spec

Repositório: longcipher/pb-spec

Licença/uso: Verificar licença

O que faz: Plan → Build → Verify, DAG de tarefas, TDD, adaptive steering, escalation e Generator/Evaluator Isolation.

O que vamos aproveitar: Adotar DAG, complexidade de tarefa, evaluator separado e conceito de tarefa verificável.

O que não vamos trazer agora: Não exigir mutation testing/TDD pesado para todo projeto; usar política proporcional ao risco e tipo de software.

# 3. Lições do Reddit incorporadas

As discussões analisadas reforçam duas forças opostas: planejamento e contexto melhoram muito o trabalho dos agentes, mas SDD excessivamente pesado pode gerar documentação obsoleta, consumo de tokens e fadiga de revisão. Por isso o Idea terá profundidade proporcional, specs pequenas quando possível e revisão independente.

Planejar antes de codar e fornecer contexto rico — Reforça Spec antes de implementação, contexto deliberado e revisão após execução.

SDD pode ficar inchado e consumir contexto — Reforça modos LIGHT/STANDARD/DEEP e Context Compiler.

Planos úteis devem mapear para checks executáveis — Reforça gates, acceptance e descarte/arquivamento de specs temporárias.

Revisão por modelos/agentes independentes — Reforça Generator/Evaluator Isolation e review antes de implementação.

Specs envelhecem e podem se contradizer — Reforça Consistency Checker, versionamento e housekeeping.

Workflow padronizado e dados amigáveis a agentes — Reforça formatos estruturados, interfaces simples e futura integração via ferramentas/MCP.

# 4. Mudanças no nosso desenho após a pesquisa

| Antes | Agora | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Interview | Smart Interview + Propose/Refine/Lock | Reduz perguntas vagas e registra decisões fechadas. |
| Research | Research + ADOPT/ADAPT/AVOID | Pesquisa precisa virar decisão, não coleção de links. |
| Product Spec | Idea Validator antes da Spec | Primeiro decidir se vale construir e como testar a hipótese. |
| Roadmap linear | Roadmap + Task DAG | Permite dependências e paralelismo controlado. |
| Task Compiler | Task Compiler + Task Size Budget | Evita tarefas grandes demais para agentes. |
| Agent Pack | Context Compiler por tarefa | Entrega só o contexto relevante e reduz tokens. |
| Score genérico | Readiness por checks objetivos | Evita percentuais cosméticos. |
| Uma profundidade | LIGHT / STANDARD / DEEP | Evita burocracia em projetos pequenos. |
| Um agente revisa o próprio trabalho | Generator/Evaluator Isolation | Reduz autoavaliação enviesada. |
| Master Spec gigante | Master Spec curta + specs locais | Reduz drift, token burn e documentação obsoleta. |

# 5. Pipeline definitivo v2

IDEA
 ↓
INTAKE
 ↓
SMART INTERVIEW
 ↓
RESEARCH
 ↓
IDEA VALIDATOR ──→ PIVOT / PARK / REJECT
 ↓ BUILD
MVP CUTTER
 ↓
PRODUCT SPEC
 ↓
PROPOSE → REFINE → LOCK
 ↓
UX ─ ARCHITECTURE ─ DATA/INTEGRATIONS ─ SECURITY
 ↓
ROADMAP
 ↓
TASK DAG
 ↓
TASK COMPILER + SIZE BUDGET
 ↓
CONTEXT COMPILER
 ↓
GUARDRAILS
 ↓
INDEPENDENT REVIEW
 ↓
HUMAN APPROVAL
 ↓
REPOSITORY BOOTSTRAP
 ↓
AGENT HANDOFF
 ↓
PROJETO VIVO

# 6. Modos de profundidade

| Modo | Quando usar | Pipeline mínimo |
| --- | --- | --- |
| LIGHT | Mudança pequena, experimento, utilitário simples | Idea → Spec curta → Tasks → Verify |
| STANDARD | Aplicativos e features normais | Idea → Interview → Validate → Spec → MVP → Arch → Roadmap → Tasks |
| DEEP | Projeto Vivo, Nexus, sistemas multiagente/sensíveis | Pipeline completo + Research + Security + Guardrails + Review + Context Compiler |

Autonomia proporcional O Idea recomenda o modo com base em complexidade, risco, integrações e impacto. O usuário pode subir ou reduzir a profundidade. Perguntas CRÍTICAS bloqueiam; IMPORTANTES aceitam default explícito; DEPOIS vão para backlog.

# 7. Fontes da verdade e rastreabilidade

A cadeia mínima será:

IDEA → DECISION → REQ/NFR → FEATURE → PHASE → TASK → VERIFY/TEST

Cada requisito recebe ID estável: REQ-001, NFR-001.

Cada decisão relevante recebe DEC-001 e registra alternativas/motivo.

Cada tarefa aponta para um ou mais requisitos.

Cada tarefa possui Verify explícito; quando aplicável, testes também recebem IDs.

Uma tarefa sem requisito pai deve ser justificada como manutenção/infraestrutura.

Mudanças em decisões LOCKED exigem revisão explícita e análise de impacto.

# 8. Estrutura de artefatos v2

/docs
  IDEA.md
  VALIDATION.md
  RESEARCH.md
  PRODUCT_SPEC.md
  MVP.md
  DECISIONS.md
  ARCHITECTURE.md
  DATA_MODEL.md
  INTEGRATIONS.md
  SECURITY.md
  UX.md
  ROADMAP.md
  PROJECT_STATE.md
  CHANGELOG.md
  AI_HANDOFF.md

/specs
  <specs locais por módulo quando necessárias>

/ai
  AGENTS.md
  WATCHDOG.md
  AUDIT.md

/tasks
  TASKS.md
  contexts/
    TASK-xxx-CONTEXT.md

# 9. Roadmap de construção — versão 2

## Fase 0 — PROJECT_STANDARD v1

Objetivo: Fechar o contrato que todos os projetos gerados pelo Idea deverão respeitar.

Definir modos LIGHT/STANDARD/DEEP.

Definir IDs e rastreabilidade IDEA→REQ→TASK→VERIFY.

Definir artefatos obrigatórios por modo.

Definir formato DECISION/LOCKED.

Definir gates, readiness e política de mudança.

Definir schema versionado dos artefatos.

Entregável: PROJECT_STANDARD.md + templates v1.

Gate de saída: Conseguimos auditar um projeto existente e dizer objetivamente o que falta.

## Fase 1 — Reference Lab

Objetivo: Transformar a pesquisa dos repositórios em material reaproveitável antes de codar.

Clonar/estudar os 8 repositórios de referência.

Mapear licença de cada um antes de reutilizar código.

Extrair prompts, schemas, fluxos e estruturas úteis.

Criar matriz COPY/ADAPT/INSPIRE/AVOID.

Registrar decisões arquiteturais derivadas da pesquisa.

Entregável: REFERENCE_MATRIX.md + ADRs iniciais.

Gate de saída: Sabemos exatamente o que será inspirado, adaptado ou descartado.

## Fase 2 — Android Skeleton + Local Data

Objetivo: Criar a base mínima do app sem IA.

Kotlin + Compose + Material 3.

Arquitetura em camadas.

Room: Project, IdeaSnapshot, Question, Answer, Decision, Requirement, Feature, Phase, Task, Artifact.

Navegação Home/Nova Ideia/Projeto.

Event log local.

Entregável: App abre, cria e persiste um projeto.

Gate de saída: Fluxo funciona offline e sobrevive a reinício.

## Fase 3 — Idea Intake

Objetivo: Capturar uma ideia sem distorcer sua intenção original.

Entrada texto; voz pode entrar depois.

Salvar snapshot original imutável.

Gerar resumo editável separado do original.

Classificar projeto e sugerir modo de profundidade.

Entregável: IDEA.md inicial.

Gate de saída: Usuário sempre consegue comparar interpretação com a ideia original.

## Fase 4 — Smart Interview

Objetivo: Preencher lacunas com o mínimo de atrito.

Perguntas CRÍTICO/IMPORTANTE/DEPOIS.

Propose → Refine → Lock.

Mostrar recomendação e trade-offs.

Registrar defaults/hipóteses.

Stop condition para não perguntar indefinidamente.

Entregável: Briefing completo + DECISIONS.md.

Gate de saída: Sistema sabe quando possui informação suficiente para avançar.

## Fase 5 — Research Engine

Objetivo: Pesquisar sem transformar o app em agregador de links.

Conectores/web em camada separada.

Registrar fonte, data, licença e evidência.

Classificar ADOPT/ADAPT/AVOID.

Pesquisar alternativas e concorrentes.

Separar fato, inferência e recomendação.

Entregável: RESEARCH.md.

Gate de saída: Cada referência relevante influencia uma decisão ou é descartada com motivo.

## Fase 6 — Idea Validator

Objetivo: Decidir se vale construir antes de especificar em profundidade.

Hipótese central.

Problema/usuário/alternativas.

Fatal flaws e dependências críticas.

Teste barato da hipótese.

Saídas BUILD/PIVOT/PARK/REJECT com justificativa.

Entregável: VALIDATION.md.

Gate de saída: BUILD só avança com hipótese e teste de valor claros.

## Fase 7 — MVP Cutter

Objetivo: Impedir feature creep.

MUST/SHOULD/COULD/LATER/REJECTED.

Justificativa para cada MUST.

Fluxo ponta a ponta mínimo.

Métrica de validação.

Detectar plataforma grande demais.

Entregável: MVP.md.

Gate de saída: MVP prova a hipótese central sem depender do pós-MVP.

## Fase 8 — Product Spec + Traceability

Objetivo: Criar fonte da verdade funcional.

REQ/NFR com IDs.

Acceptance por requisito.

User journeys e estados.

Non-goals.

Matriz REQ↔Feature.

Versionamento.

Entregável: PRODUCT_SPEC.md + traceability matrix.

Gate de saída: 100% dos MUST possuem requisito e acceptance.

## Fase 9 — UX Blueprint

Objetivo: Definir experiência antes da implementação.

Screen map.

Objetivo/ação principal por tela.

Loading/empty/error/success.

Fluxos críticos.

Mockup estático antes de UI final.

Entregável: UX.md + SCREEN_MAP.

Gate de saída: Fluxo central é compreensível sem código.

## Fase 10 — Architecture + Data + Integrations

Objetivo: Definir como construir sem overengineering.

Componentes e fronteiras.

Adapters de IA.

Modelo de dados.

Integrações/auth/limites/fallback.

Alternativas descartadas.

Ownership e source of truth.

Entregável: ARCHITECTURE.md + DATA_MODEL.md + INTEGRATIONS.md.

Gate de saída: Arquitetura cobre MVP e não depende de componentes sem necessidade.

## Fase 11 — Security & Risk

Objetivo: Definir autonomia segura.

Threat model.

Segredos/permissões/dados sensíveis.

LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL.

Ações que exigem aprovação.

Logging/redaction.

Stop conditions.

Entregável: SECURITY.md.

Gate de saída: Risco alto sem mitigação bloqueia bootstrap.

## Fase 12 — Roadmap Engine

Objetivo: Converter projeto em fases verificáveis.

Fases por dependência.

Objetivo, tarefas, entregável, testes, rollback e gate.

Separar MVP/pós-MVP.

Definition of Done.

Entregável: ROADMAP.md.

Gate de saída: Cada fase entrega algo verificável.

## Fase 13 — Task DAG + Compiler

Objetivo: Gerar trabalho atômico para agentes.

DependsOn.

Detectar paralelismo.

Task Size Budget.

Allowed/Forbidden scope.

Acceptance/Verify/Evidence.

Dividir automaticamente tarefas grandes.

Entregável: TASKS.md + DAG.

Gate de saída: Nenhuma tarefa ambígua ou grande demais segue para execução.

## Fase 14 — Context Compiler

Objetivo: Entregar contexto mínimo suficiente a cada agente.

Resolver REQs/DECs/specs relevantes por tarefa.

Gerar TASK-xxx-CONTEXT.md.

Incluir limites e invariantes.

Controlar tamanho/token budget.

Nunca obrigar agente a reler toda a documentação.

Entregável: Pacotes de contexto por tarefa.

Gate de saída: Agente entende tarefa sem explorar o projeto inteiro.

## Fase 15 — Guardrail Generator

Objetivo: Gerar governança proporcional ao risco.

Aplicar AGENTS/WATCHDOG/AUDIT base.

Gerar regras específicas.

Approval gates.

Stop conditions.

Não bloquear mudanças já autorizadas.

Entregável: Pacote /ai.

Gate de saída: Guardrails são claros, pequenos e específicos.

## Fase 16 — Independent Review

Objetivo: Separar criação de avaliação.

Generator produz.

Evaluator recebe contexto limpo.

Revisar spec, roadmap e tarefas.

Classificar achados por severidade.

Resolver antes do bootstrap.

Entregável: REVIEW_REPORT.md.

Gate de saída: Nenhum achado crítico aberto.

## Fase 17 — Repository Bootstrap

Objetivo: Criar repositório somente quando projeto estiver pronto.

Estrutura inicial.

Docs/specs/ai/tasks.

README/.gitignore.

CI/teste mínimo.

Commit inicial reproduzível.

Entregável: Repositório bootstrap.

Gate de saída: Build/check mínimo passa e documentação está versionada.

## Fase 18 — Consistency Checker

Objetivo: Detectar drift entre artefatos.

Idea↔Decisions↔REQ↔MVP↔Arch↔Roadmap↔Tasks.

Contradições e órfãos.

Impacto de mudança em item LOCKED.

Spec housekeeping.

Arquivar artefatos temporários obsoletos.

Entregável: Consistency report.

Gate de saída: Nenhuma contradição crítica ou tarefa órfã.

## Fase 19 — Dogfood — Projeto Vivo

Objetivo: Validar a fábrica no primeiro projeto real.

Importar roadmap/documentos existentes.

Escolher modo DEEP.

Preservar decisões válidas.

Executar apenas perguntas faltantes.

Gerar pacote completo.

Comparar com material original e corrigir a fábrica.

Entregável: Projeto Vivo pronto para implementação controlada.

Gate de saída: Um agente externo consegue iniciar o Vivo usando apenas o pacote gerado.

# 10. O MVP que vamos construir primeiro

MVP 0.1 — corte obrigatório Mesmo com o roadmap completo acima, a primeira versão não terá pesquisa automática, Git, execução de agentes, bootstrap remoto ou grafo de código. Ela provará o núcleo: transformar uma ideia em especificação e roadmap coerentes.

Home com projetos.

Nova ideia + preservação do texto original.

Escolha/sugestão LIGHT/STANDARD/DEEP.

Smart Interview com CRÍTICO/IMPORTANTE/DEPOIS.

Propose → Refine → Lock para decisões.

Product Spec com REQ/NFR e acceptance.

MVP Cutter.

Roadmap básico.

Exportação Markdown/ZIP.

Histórico local de decisões e alterações.

# 11. O que fica explicitamente fora do MVP 0.1

Executar Codex/Claude/Antigravity.

Criar/alterar repositório remoto automaticamente.

Mission Control multiagente.

Spec↔código graph completo.

Mutation testing obrigatório.

JIRA e integrações corporativas.

Pesquisa automática profunda.

Figma/design system completo.

Approval Center remoto.

AI Benchmark e roteamento automático de modelos.

# 12. Arquitetura inicial recomendada

| Camada | Escolha inicial | Regra |
| --- | --- | --- |
| Android | Kotlin + Compose + Material 3 | Interface mobile-first. |
| Domínio | Kotlin puro | Sem dependência direta de provedor de IA. |
| Persistência | Room | Estado estruturado e local-first. |
| IA | Provider adapters | Trocar modelos sem alterar domínio. |
| Background | WorkManager apenas quando necessário | Nada de polling precoce. |
| Export | Markdown + ZIP | Formato humano, Git-friendly e agent-friendly. |
| Segredos | Android Keystore | Nunca em logs/docs/repo. |
| Auditoria | Event log local | Mudanças relevantes rastreáveis. |

# 13. Definition of Done do Idea → MVP 1.0

Uma ideia vaga chega a pacote coerente com intervenção humana proporcional.

Decisões do usuário, hipóteses da IA e evidências externas permanecem distinguíveis.

Requisitos, tarefas e verificações são rastreáveis.

Projetos pequenos não são obrigados a usar processo DEEP.

Contexto entregue a agentes é compilado por tarefa, não despejado integralmente.

Guardrails são proporcionais ao risco.

Um evaluator independente pode revisar o pacote.

O Projeto Vivo foi processado com sucesso como primeiro caso real.

O sistema reduz retrabalho e ambiguidade sem criar burocracia maior que o problema.

# 14. Próxima sequência de trabalho

AGORA: Fase 0 + Fase 1 1) fechar PROJECT_STANDARD v1; 2) estudar internamente os oito repositórios e suas licenças; 3) produzir REFERENCE_MATRIX; 4) congelar o MVP 0.1; 5) só então criar o skeleton Android. Essa ordem evita começarmos a programar antes de saber exatamente quais padrões queremos incorporar.

# 15. Links de referência

AI App Idea Generator

Vibe Architect

BuilderOS

Spec-Driven Development

SpecD

AI PRD Generator

SpecDD

pb-spec

Reddit — Planejar antes de codar e fornecer contexto rico

Reddit — SDD pode ficar inchado e consumir contexto

Reddit — Planos úteis devem mapear para checks executáveis

Reddit — Revisão por modelos/agentes independentes

Reddit — Specs envelhecem e podem se contradizer

Reddit — Workflow padronizado e dados amigáveis a agentes